## Slide 1
Siemens PP-AI 项目周报 — W21 进展
2026-W21
本周交付：拉线识别模型 v2 上线、产线节拍验证完成、客户验收会准备
模型上线：拉线方向识别 v2 已部署至 Copper 产线，准确率从 88.2% 提升至 94.7%
节拍验证：现场单工位平均推理延迟 312ms，满足 < 500ms 节拍要求，无丢帧
客户准备：完成 12 页验收报告初稿，含 100 份图纸盲测结果与归因分析
风险：边缘端模型缓存淘汰策略待优化，长时间运行内存占用偏高
Source: demo/output/wire_length_list.csv · summary.json
Copyright @ TaomoAI 2026. Business Confidential

## Slide 2
Copper 产线本周关键指标
Live · 2026-05-26
三条核心指标全部达标，准确率突破 95%，延迟稳定低于客户要求
94.7%
拉线识别准确率
vs 上周 88.2% · +6.5pp
312ms
单工位推理延迟 (p50)
要求 < 500ms · 通过
1.8GB
边缘端峰值内存
下周需优化缓存策略
说明：所有指标来自 5/19–5/25 真实生产数据；准确率基于 100 份盲测图纸；延迟为单帧端到端耗时 p50。
Source: 100-图纸识别模型综合评估报告-0330.pdf
Copyright @ TaomoAI 2026. Business Confidential

## Slide 3
IndustrialMind AI · 季度成果
三大核心能力进入生产部署，客户验收节点全部按时完成
视觉检测准确率
拉线方向识别 94.7%、装配异常检出 91.2%；两条产线累计运行 480 小时无误报
+6.5pp vs Q1
实时推理延迟
边缘端 p50 312ms / p95 480ms，稳定低于客户 500ms 节拍要求
−38% vs Q1
© 2026 IndustrialMind AI · All Rights Reserved · Internal Use Only

## Slide 4
视觉检测模型 v1 → v2 关键指标对比
在同一批 100 份盲测图纸上，v2 在准确率、召回率、推理延迟三项均有改善
v1 (2026-Q1)
指标 | 数值
准确率 | 88.2%
召回率 | 83.5%
p50 延迟 | 504ms
峰值内存 | 2.1 GB
v2 (2026-Q2)
指标 | 数值
准确率 | 94.7% ▲
召回率 | 91.2% ▲
p50 延迟 | 312ms ▼
峰值内存 | 1.8 GB
Source: demo/output/wire_length_list.csv · 100-图纸识别模型综合评估报告
© 2026 IndustrialMind AI